Анализ предметной области “Информационная Система Управления Строительными Проектами”

Строительный проект

Строительный проект – проект, нацеленный на разработку и возведение каких-либо строительных сооружений, состоящий из определённых этапов.

В основном строительный проект состоит из следующих этапов:

- Этап предварительного проектирования — это первоначальная фаза проекта строительства, ее также называют стадией инициации проекта. На данном этапе оцениваются требования к будущему объекту, цели, а также возможность осуществления проекта. После чего определяют бюджет, на основе которого будут вестись работы. Ценность этого этапа заключается в том, что инвесторы и прочие заинтересованные лица могут понять, стоит ли вообще приступать к реализации проекта.

- Проектирование. На данной стадии разрабатывается проект объекта на основании исходно-разрешительных документов и результатов изысканий, проведенных на предыдущей фазе. Проектирование предусматривает разработку дорожной карты, а также смету расходов. По разработанным документам будут приниматься решения для поиска необходимого оборудования и материалов на этапах закупок и строительства.

- Закупки и привлечение подрядчиков. Реализация проекта невозможна без материально-технического обеспечения и исполнителей. На третьей стадии проводятся мероприятия, чтобы провести закупки и привлечь подрядчиков. Также в ходе изучения рынка может оказаться более экономически выгодным решение о взятии в аренду дорогостоящего оборудования вместо его покупки.

- Организация строительства и контроль. На этом этапе начинается непосредственное строительство объекта. Подрядчики и субподрядчики выполняют свои ежедневные обязанности, а со стороны заказчика необходим контроль этим выполняемым работам. Строительные работы должны вестись согласно изначально заложенным срокам, а также не выходить за рамки утвержденных бюджетов. Однако в ходе реализации могут произойти простои, перебои с поставками, увеличение цен на материалы и так далее. В таком случае руководителям проекта необходимо реагировать на такие вызовы и предпринимать оперативные меры.

- Приемка в эксплуатацию. Финальная стадия реализации проекта, когда после проведения строительных работ руководитель проекта готовит объект к его передачи заказчику или владельцу, который будет осуществлять последующую эксплуатацию сооружения.

ВАЖНО:

Данные этапы приведены в качестве примера, так как каждый проект уникален в своём роде, и из-за этого у разных проектов могут быть разные этапы и их содержание и структура, хоть они и будут в своей основе схожи.

Участники проекта

Идея и инициирование проекта

Заказчик - организация или частное лицо, которое инициирует проект и финансирует его реализацию.

Консультанты по рынку недвижимости — проводят анализ потребности в проекте, исследуют рынок, разрабатывают стратегию.

Обоснование инвестиций и предпроектная стадия

Проектные консультанты — помогают подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Аудиторы — проводят финансовые расчёты и анализ рисков.

Юристы — проверяют юридическую чистоту проекта, анализируют земельные вопросы.

Экологи — проводятся экологические исследования, для того чтобы оценить влияние строительства на окружающую среду.

Геодезисты — проводят анализ участка, геодезическую съёмку.

Проектирование

Заказчик — утверждает проект, принимает решения по его изменению и внедрению.

Архитекторы — разрабатывают архитектурную концепцию объекта, создают эскизы и детализированные планы.

Инженеры-конструкторы — проектируют несущие конструкции (фундаменты, каркас, крыша и т.д.).

Инженеры-строители — отвечают за проектирование строительства, работоспособность конструкции.

Инженеры по водоснабжению, канализации и отоплению — проектируют инженерные системы (водопровод, канализация, отопление, вентиляция).

Инженеры-электрики — проектируют системы электроснабжения, освещения, защиты от перенапряжений и т.д.

Инженеры по слаботочным системам — проектируют системы связи, охраны, видеонаблюдения.

Проектировщики благоустройства — разрабатывают ландшафтный дизайн, проектируют внешнюю территорию.

Сметчики — составляют сметную документацию.

Координатор проектных работ — управляет процессом проектирования, следит за соблюдением сроков.

Получение разрешений и подготовка к строительству

Заказчик — собирает и подает все необходимые документы для получения разрешений.

Градостроительные и строительные органы — выдают разрешение на строительство.

Проектная организация — представляет проект на экспертизу и дорабатывает его в случае необходимости.

Строительство

Генеральный подрядчик — компания, ответственная за выполнение строительных работ.

Проектная организация — проводит авторский надзор, проверяет соответствие строительных работ проектной документации.

Субподрядчики — выполняют специализированные работы (монтаж инженерных систем, отделка, кровельные работы и т.д.).

Строительный контроль — представители заказчика или его нанятых специалистов, которые следят за качеством выполнения строительных работ.

Инженеры по безопасности труда — контролируют соблюдение норм безопасности на строительной площадке.

Инженеры по качеству — отвечают за соблюдение стандартов качества строительства и материалов.

Сдача объекта

Заказчик — принимает объект в эксплуатацию, подписывает акты приемки.

Государственные или независимые эксперты — проводят проверку качества выполнения работ, соответствие нормативам.

Инженеры-пусконаладчики — осуществляют настройку и запуск всех инженерных систем объекта (отопление, электроснабжение, вентиляция и т.д.).

Государственные органы — проводят окончательную проверку и выдают акт ввода в эксплуатацию.

Технадзор — проверяет соблюдение строительных норм и стандартов при сдаче объекта.

Основные проблемы планирования и реализации строительных проектов

Планирование и реализация строительных проектов — это сложный и многогранный процесс, в котором могут возникать различные проблемы и трудности. Эти трудности могут касаться как организационных, так и технических аспектов, а также факторов, связанных с правовым регулированием и внешней средой. Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при планировании и реализации строительных проектов:

- Нарушение сроков

- Перерасход бюджета

- Качество и безопасность строительства

- Ошибки в управлении проектом

- Проблемы с подрядчиками и субподрядчиками